Projet création logiciel

Structure :
Vue utilisateur Métier BDD (utilisateur / recette / ingredients / corespondance alergene)

Action utilisateur
niveau 1
ajouter recettes par utilisateur
ajouter ingredients
rechercher recettes avec ingredients totalement présents
gestion multi-utilisateur

niveau 2
recherche recette
- ajouter des ingredients a ce que j’ai
- ajouter restriction ingredients / calories / origine recettes ….
gestion de stock (mise a jour du stock)
ajout des ingredients via ticket de caisse

Questions
- Comment alimenter la BDD recettes (webscrapping, API externe)
- Repérage de recette similaires
- Méthode de recherche de recette

Interface web
Ecran 1 : connection
Sans connection / se connecter / créer compte/ connection admin

Ecran 2a : sans conection je saisie mes ingredients et quantités → rechercher
Ecran 2b : avec connection (sur profil utilisateur)
- ajout ingredient
- ajout recettes
- recherche recette a partir de mes ingredients

Metier
Utilisateur (pseudo unique, mdp) → classe abstraite : admin/generique
Ingredient (nom,unité,liste tag) → classe simple
Recette (nom, liste ingredient avec quantité, catégories) → classe simple
Outils recherche (stock, nb pers) → classe abstraite : type de methode (BDD/API ...)
Stock (nom, liste ingredient /quantité) → classe simple

BDD
Utilisateur (#id_user, pseudo unique, mdp, id_stock)
liste_ingredients (#id, nom,unité, liste tag)
liste_stock (id_stock, objet stock)
table_relation_stock_utilisateur(#id_stock, #id_utilisateur)
liste_recette(#id, createur, statut, objet_recette)

Convention : PEP 8 + nom de variable / fonction / classe en anglais

Répartition des tâches pour vendredi
* Khalid : shémas BDD, Metier → recette
* Maxime : Metier → Outils_recherche, Ingredient
* Christelle : Métier → Utilisateur, stock

Prochain point 30/01